## Slide 1: The Floor is Java
von den Eiländers

## Slide 2: Spiel - und Regelbeschreibung

## Slide 3: Code des Spiels

## Slide 4: Progress Report
Timeline, Aufgaben, Änderungen und Probleme

## Slide 5
3/2/20
3/9/20
3/16/20
3/23/20
MILESTONE 1
MILESTONE 2
SERVER
CLIENT
DOKUMENTE
DOKUMENTE : Natasha
SPIELIDEE
…
MILESTONE 3
Dennis, Rohail
Melanie, Natasha
Natasha
BESPRECHUNG DES ERSTEN MEILENSTEINS

## Slide 6
DOKUMENTE : Natasha
SPIELIDEE
3/2/20
3/9/20
3/16/20
3/23/20
MILESTONE 1
MILESTONE 3
NAME DES CLIENTS BEIM ERSTEN LOGIN : Natasha, Dennis
NAMENSÄNDERUNG ÜBER “NAME” : Natasha
NAME DES CLIENTS BEIM ERSTEN LOGIN : Dennis
MILESTONE 2
Melanie
Natasha
Dennis, Rohail
NAMENSÄNDERUNG ÜBER “NAME” : Dennis
PUFFER
BESPRECHUNG DES ZWEITEN MEILENSTEINS
…
BESPRECHUNG DES ERSTEN MEILENSTEINS
RECAP
CLIENT
CLIENT
SERVER
SERVER
CHATROOM
NETZWERKPROTOKOLL
DOKUMENTE

## Slide 7
3/23/20
4/4/20
4/9/20
MILESTONE 3
4/16/20
3/29/20
----------------- SPIEL ----------------
---------- SERVER/CLIENT-----------
MILESTONE 4
…
BESPRECHUNG MEILENSTEIN 2
PUFFER
ERSTELLEN VON ERSTEN
SPIELKLASSEN : Melanie, Natasha
WHISPER / BROADCAST : Dennis, Rohail
BEENDEN DER WICHTIGEN METHODEN
DES SPIELS : Dennis, Rohail
GAME- / PLAYERLISTE : Dennis, Rohail
PRÄSENTATIONSVORBEREITUNG
Melanie, Natasha
PLANUNG, MANUAL, DOCS : Natasha
DEADLINE MEILENSTEIN 3
PUFFER
CHATS MIT GUI
CHATS
LISTEN
PRÄSENTATION

## Slide 8
3/23/20
4/4/20
4/9/20
MILESTONE 3
4/16/20
3/29/20
----------------- SPIEL ----------------
---------- SERVER/CLIENT-----------
MILESTONE 4
…
ERSTELLEN VON ERSTEN
SPIELKLASSEN : Dennis
Melanie
BEENDEN DER WICHTIGEN METHODEN
DES SPIELS : Dennis, Melanie
NETZWERKPROTOKOLL MIT ENUM: Natasha
PRÄSENTATIONSVORBEREITUNG
GAME-/ PLAYERLISTE UND UNGENUTZTE KEYWORDS : Natasha
PLANUNG, MANUAL, DOCS : Natasha
PUFFER
PRÄSENTATION
Q/A, LOGGER, CHECKSTYLE : Rohail
PUFFER
BESPRECHUNG MEILENSTEIN 2
CHATS MIT GUI
ENUM
DEADLINE MEILENSTEIN 3
LISTEN UND MEHR

## Slide 9
4/13/20
4/27/20
5/4/20
MILESTONE 4
5/11/20
4/20/20
MILESTONE 5
PUFFER
PRÄSENTATION MEILENSTEIN 3
LOBBY, STARTSZENARIO ALS GUI : Melanie, Natasha
PUFFER
PRÄSENTATION MEILENSTEIN 5
DESIGN VON PATTERNS (Schildkröte, Wasser, …) : Melanie, Natasha
GRAPHISCHE DARSTELLUNG DES SPIELVERLAUFS : Melanie, Natasha
EINDEUTIGES SPIELENDE : Dennis, Rohail
HIGHSCORELISTE : Dennis, Rohail
DURCHSETZUNG DER SPIELREGELN : Dennis
UNITTESTS, Q/A : Rohail
PRÄSENTATIONS-
VORBEREITUNG
MEILENSTEIN 4
BEWERTUNG ANDERER SPIELE
PLANUNG, MANUAL, DOCS
TESTS, Q/A-REPORT
Melanie
VERBINDUNGSVERLUST UND ZUSATZAUFGABEN : Dennis
DESIGN, BILDER, VIDEOS
Natasha
Natasha
SPIEL
LISTEN
Rohail
DOCS, DEBUGGING
SPIEL
GUI

## Slide 10: Präsentation unseres Prototyps